Het College van Bestuur besluit, in het kader van de renovatie en functionele aanpassing van WB-Hal I, in te stemmen met een verhoging van het budget voor Hal I tot een maximum van M€ 2,0. Hal I wordt hiermee uitgerust als laboratoriumruimte met bijzondere veiligheidsvoorzieningen en geschikt voor hoge opstellingen. Onderzoeksopstellingen, die een dergelijke laboratoriumruimte vereisen, zullen in het kader van de renovatie van het CT-gebouw eveneens in hal I worden gehuisvest.

Het College van Bestuur besluit in het kader van de ontwikkeling Vastgoedplan / O&O Centrum in principe m.b.t algemene onderwijsfaciliteiten:

- de capaciteit aan collegezalen met minimaal 5% te reduceren;

- de Vrijhof als “(zelf)studiecentrum” in te richten. De vrijkomende ruimten in de nabijheid van de bibliotheek zullen ingezet worden als vrij toegankelijke studieruimten voor studenten. De overige vrijkomende ruimten worden ingezet als projectkamers voor de UT-opleidingen die via een “hotelling” systeem kunnen worden gebruikt;

- het Amphi-theater en de overige zalen in de Vrijhof via verroostering “multi-functioneel”  in te zetten;

- de CIV-PC-zaal te huisvesten in de leeszaal van de Vrijhof, mede in relatie tot het onderbrengen van meer onderwijsvoorzieningen (studielandschappen, skills-lab’s, projectkamers, etc.) in de Vrijhof;

M.b.t. tijdelijke huisvesting

- het KCT-gebouw te gebruiken als wisselruimte. De VGD op te dragen te onderzoeken of de toren van het KCT-gebouw ingezet kan worden voor onderwijsdoeleinden;

- de opleiding Technische Geneeskunde (i.o.) tijdelijk te huisvesten in het Paviljoen;

M.b.t definitieve huisvesting centrale diensten

- de VGD op te dragen de verhuizing van ITBE en FB (parkmanagement) naar het BB-gebouw ter hand te nemen. Hieraan voorafgaand dient de VGD een budgetaanvraag in te dienen;

M.b.t. bestemming TW-gebouw

- de VGD op te dragen de mogelijkheid te onderzoeken om de faculteit GW te huisvesten in het TW-gebouw;

M.b.t. bestemming TO/KCT-complex

- de VGD op te dragen de mogelijkheid te onderzoeken om de faculteit BBT te huisvesten in de TO/KCT-complex. Indien besloten wordt GW te huisvesten in het gerenoveerde TW-gebouw, dan zal TW voor eerst gehuisvest worden in hoogbouw van het TO-gebouw en zal de laagbouw TO-gebouw geschikt gemaakt worden voor het verzorgen van onderwijs;

M.b.t CT-gebouw

- het oorspronkelijk plan om het CT-gebouw in 2 fasen te renoveren, te handhaven.

11. 	de VGD op te dragen op korte termijn plannen te ontwikkelen voor nieuwbouw t.b.v. de definitieve huisvesting van procestechnologie. Dit in plaats van het aanvankelijke voorstel om hal D in te richten als Transitorium;

M.b.t INF-gebouw/hal D/Clean Room/Nieuwbouw

12.	de VGD op te dragen te onderzoeken welke capaciteit het INF-complex en met name de onderdelen bibliotheek, hal A en hal B, biedt in het kader van de herhuisvesting van EWI;

- TW definitief te huisvesten in de nieuwbouw voor EWI, zoals oorspronkelijk gepland;

- de locatie voor de beoogde nieuwbouw in het verlengde van hal A van het INF-gebouw en de Clean Room te realiseren op de beoogde locatie tussen Hal D en de AKI-hal. Beide locaties bieden de mogelijkheid om de koppeling naar het WB-gebouw te realiseren;

M.b.t de hallen van het WB-gebouw

- hal II te bestemmen voor “onderwijs” van de opleiding Technische Geneeskunde (i.o.);

- de VGD op te dragen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de technische werkplaatsen te huisvesten in het gerenoveerde CT-gebouw;

- hal III te bestemmen voor “onderwijs” van de opleidingen WB, IO, CiT en BMT, zodanig dat deze hal beschikbaar is per aanvang curriculumjaar 2004/2005;

- hal IV te bestemmen voor de onderzoeksopstellingen van CTW

- hal V te gebruiken als tijdelijke huisvesting voor de opstellingen uit hal III en hal IV en beschikbaarheid van hal V t.b.v. BMTI per medio 2006;

Verdere procedure

- de VGD op te dragen op basis van de hiervoor genoemde principebesluiten een aangepast investeringsschema en tijdsplanning op te stellen. Hierin dient een overzicht van de geplande investeringen in 2003 en 2004 opgenomen te zijn.

Het College van Bestuur besluit toe te treden tot het consortium NEW Triangle en de aanvraag voor ICES/KIS3 te ondersteunen.

Het College van Bestuur besluit:

      - de evaluatie met betrekking tot deelname in de Digitale Universiteit te bekrachtigen;

      - de evaluatiecriteria zoals weergegeven in de bijlage ter aanvulling en commentaar door te sturen aan de Universiteitsraad;

      - de Universiteitsraad te vragen op korte termijn hun aanvullingen en commentaar op de evaluatiecriteria te doen toekomen aan het College, zodat de procedure verder in gang gezet kan worden.

- Het College van Bestuur besluit in het kader van vervanging HR- en salarissysteem, om directeur PAO opdracht te verlenen de contractonderhandelingen met de leverancier van Oracle HR en PinkRoccade te (laten) starten.

Het College van Bestuur keurt de benoeming van de heer dr. J.G.E. Gardeniers tot UHD bij de leerstoel BIOS, fac. EWI, goed.

Het College van Bestuur besluit de huur die SOTO zou moeten betalen voor het gebruik van ruimte op de UT via een interne procedure te subsidiëren voor een periode van vier jaar, ingaande op 1 januari 2003. Het betreft 42 m2 in het voormalig afvaldepot.